Acta de Reunión 6

Equipo N.o:

Fecha: 9/03/2026

Lugar/Modalidad: Virtual-Discord

1.Asistencia

| Nombre | Código | Asistió(✓/X) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Quintero Forero | 1804171 | Sí |  |
| Salim Abdul Fayad Díaz | 1804164 | Sí |  |
| Natalia Almanza Velasco | 1804316 | No |  |

2.Temas tratados

-Archivo urdf

-Compatibilidad del ensamblaje con Gazebo y ROS2

3.Acuerdos y compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado (Pendiente/En proceso/Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Se quedó de reunirnos el siguiente día para revisar el problema de la incompatibilidad de archivos y del cambio de los ejes al exportar el archivo. | Carlos Andrés Quintero Forero Abdul Salim Fayad Díaz Natalia Almanza Velasco | 10/03/2026 | Cumplido |

4.Avances reportados

- Las piezas en físico de la base y el primer link del robot, junto con los engranajes para poder tener un avance tangible.

5.Dificultades y acciones correctivas

-Solidworks solo manda archivos urdf para ROS1 por ende, tocó instalar otro programa para que convirtiera el archivo y.                    hacerlo compatible con ROS2.

6. Observaciones adicionales

-Ninguna.

7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

| Nombre | Cumplimient 0(1-5) | Participación (1-5) | Comunicación (1-5) | Colaboración(1-5) | Resolución de conflictos(1- 5) | Responsabilidad y ética(1-5) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Quintero Forero | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A |
| Abdul Salim Fayad Díaz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A |
| Natalia Almanza Velasco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A |

Nombre y firma de los integrantes:

1. Carlos Andrés Quintero Forero

2. Abdul Salim Fayad Díaz

3. Natalia Almanza Velasco